# CONSULTORÍA PARA LA REMEDIACIÓN DE RIESGOS INFORMÁTICOS Y PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN ISO 27001 DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL (FTTG)

# INFORME DE ENTREGA DE FASE 2 - Ejecución de Servicios 2

### Objetivo de la Consultoría.

La contratación de la CONSULTORÍA PARA LA REMEDIACIÓN DE RIESGOS INFORMÁTICOS Y PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN ISO 27001 DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL (FTTG) busca solventar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en el proceso “Consultoría Informática y Evaluación de Riesgos Tecnológicos”, suscrito con contrato No.: FTTG-032-2015 y así elevar el nivel de seguridad en el área de Sistemas de acuerdo a mejores prácticas y estándares internacionalmente aceptados, otorgando mecanismos de seguimiento continuo y permanente que mejoren la gestión en términos de Seguridades de las Tecnologías de la Información.

- Ejecución Servicio 2 – Establecimiento de las Prácticas de Gestión de Incidentes y Peticiones conforme ITIL V4 o superior

- Ejecución de Cronograma de trabajo del Servicio que incluya los puntos subsiguientes.

- Conocer el alcance de las definiciones internas vigentes, relacionadas con tecnologías de información y servicios de TI del área de Sistemas.

- Evaluar la arquitectura de gestión de servicios de TI vigente del área de Sistemas considerando la visión de ITIL V4 o superior.

- Evaluar las definiciones, políticas, métodos, indicadores de desempeño, bases de datos, información, recursos, herramientas, roles, procesos, tareas y procedimientos definidos y en uso.

- Implementar en los aspectos que apliquen, los procesos (prácticas) Gestión de Incidentes, Gestión de Problemas, requeridos para el mejoramiento de la gestión de las tecnologías de la información, y la práctica (función) Service Desk.

- Establecer estándares, guías y mecanismos para mejorar la satisfacción del cliente de TI modificando el planteamiento y/o metodología vigente para la entrega de los servicios.

- Realizar un Piloto para la Práctica (función) Service Desk mejorada y el proceso Gestión de Incidentes con las herramientas disponibles en FTTG.

- Elaborar la Política de Gestión de Incidentes y Solicitudes.

- Documentar el Proceso y Procedimiento narrativo y flujograma de la Práctica de Gestión de Peticiones.

- Documentar el Proceso y Procedimiento narrativo y flujograma de la Práctica de Gestión de Incidentes.

- Diseñar los formularios requeridos para los registros definidos para cada proceso implementado.

- Documentar el Procedimiento de Operación de la función del Service Desk.

- Definir los Indicadores de Desempeño de las Prácticas de Gestión de Incidentes y Gestión de Peticiones.

- Evaluar y emitir Recomendaciones en torno al software de Help Desk vigente en la FTTG.

### Cronología de las tareas y acciones desarrolladas

Como parte de la ejecución de la consultoría en esta fase se ejecutaron las siguientes actividades:

| Fecha | Servicio | Actividades | Temas cubiertos | Actas / Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 marzo 2021 | Gestión de Incidentes y Solicitudes conforme ITIL V4 | - Levantamiento de información del uso y funcionalidades de la herramienta GLPI - Levantamiento de información del Proceso de atención de Incidentes y Peticiones actuales de FTTG - Levantamiento de información del manejo del área de Infraestructura en relación con la atención de incidentes y Peticiones. | - Ítem 2 del servicio 2 - ítem 3 del servicio 2 - ítem 4 del servicio 2 | - FFTG-002-2021-ACT-002 |
| 17 marzo 2021 | Gestión de Incidentes y Solicitudes conforme ITIL V4 | - Levantamiento de información de las características técnicas de la infraestructura que alberga a la herramienta GLPI. - Levantamiento de información de las características de la instalación y configuración general de la herramienta GLPI. (versión, parches) - Levantamiento de información de procesos de actualización del software GLPI y los diferentes componentes de los que depende. Responsabilidades y frecuencias - Levantamiento de información del proceso general de atención de incidentes y peticiones. Particularidades y casos comunes existentes. | - Ítem 2 del servicio 2 - ítem 3 del servicio 2 - ítem 4 del servicio 2 | - FFTG-002-2021-ACT-003 |
| 18 -22 marzo | Gestión de Incidentes y Solicitudes conforme ITIL V4 | - Documentación de la Política de Gestión de Incidentes y Solicitudes - Documentación del Proceso, Procedimiento y flujograma de la Práctica de Gestión de Solicitudes e Incidentes. - Elaboración de los formularios requeridos para los registros definidos para gestión de incidentes y gestión de solicitudes - Elaboración del Procedimiento de Operación de la función del Service Desk - Elaboración de la documentación de los principales indicadores de desempeño para la gestión de incidentes y para la gestión de solicitudes - Documentación de las recomendaciones en torno al software de mesa de ayuda - Documentación de las recomendaciones generales para la correcta implementación de la gestión de incidentes y solicitudes | - ítem 5 del servicio 2 - ítem 6 del servicio 2 - ítem 8 del servicio 2 - ítem 9 del servicio 2 - ítem 10 del servicio 2 - ítem 11 del servicio 2 - ítem 12 del servicio 2 - ítem 13 del servicio 2 - ítem 14 del servicio 2 | - Política gestión de Solicitudes - Política Gestión de incidentes - Procedimiento de gestión de incidentes - Procedimiento de gestión de solicitudes - Flujo de gestión de incidentes - Flujo de gestión de solicitudes - Evaluación - Operación de la función de helpdesk - Formulario para la atención de Incidentes - Formulario para la atención de solicitudes - Métricas para la gestión de incidentes - Métricas para la gestión de solicitudes - Evaluación de la herramienta de HelpDesk - Recomendaciones generales a la gestión de incidentes y solicitudes. |
| 30 marzo 2021 | Gestión de Incidentes y Solicitudes conforme ITIL V4 | - Se revisa el detalle del flujo del proceso sugerido para la gestión de incidentes y solicitudes - Se ejecuta un ejercicio práctico simulando un incidente y realizando el registro de este en la herramienta de helpdesk, a pesar de no contar con toda la configuración recomendada se cumple exitosamente el ejercicio. - Se realiza el mismo ejercicio de simulación con una solicitud de servicio. | - ítem 7 del servicio 1 | - FFTG-002-2021-ACT-006 |

### Conclusiones y Entregables

Luego de la ejecución de las tareas necesarias para la ejecución del servicio 2 de la fase 2  de la  CONSULTORÍA PARA LA REMEDIACIÓN DE RIESGOS INFORMÁTICOS Y PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN ISO 27001 DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL (FTTG). Se generan los siguientes entregables:

| Servicio | Entregable | Detalle | Archivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestión de Incidentes y Solicitudes conforme ITIL V4 | Evaluación y Recomendaciones en torno al software de Help Desk vigente en la FTTG. | Detalle del análisis realizado de la herramienta GLPI, con las recomendaciones necesarias para su óptimo funcionamiento y orientación a ITIL V4 | ITIL EVALUACIÓN HERRAMIENTA.docx |
| Gestión de Incidentes y Solicitudes conforme ITIL V4 | Evaluación y Recomendaciones generales en relación con la gestión de Incidentes y solicitudes | Detalle de las acciones necesarias a ser implementadas para la correcta ejecución de la gestión de incidentes y solicitudes | ITIL RECOMENDACIONES.docx |
| Gestión de Incidentes | Política para la aplicación del procedimiento de gestión de incidentes | Política para la aplicación del procedimiento de gestión de incidentes | 1 Políticas y Directrices del Proceso Incidentes.docx |
| Gestión de Incidentes | Diagrama del servicio de Gestión de incidentes | Diagrama del servicio de Gestión de incidentes | 2 diagrama proceso incidentes.docx |
| Gestión de Incidentes | Procedimiento de Gestión de incidentes | Procedimiento de Gestión de incidentes | 3 Procedimiento de Soporte Técnico.docx |
| Gestión de Incidentes | Procedimiento de la operación de la función del Service Desk | Detalle de la función de help desk | 4 Operación de la Función de Service Desk.docx |
| Gestión de Incidentes | Formulario de atención en sitio de la gestión de incidentes | Formulario con el detalle de las acciones ejecutadas y revisiones generales a realizar en caso de necesitarse atención en sitio | 5 formulario de Atención en Sitio.docx |
| Gestión de Incidentes | Indicadores de Desempeño de las Prácticas de Gestión de Incidentes | Indicadores de Desempeño de las Prácticas de Gestión de Incidentes | 6 metricas.docx |
| Gestión de Solicitudes | Política para la aplicación del procedimiento de gestión de Solicitudes | Política para la aplicación del procedimiento de gestión de Solicitudes | 1 Políticas y Directrices del Proceso Solicitudes.docx |
| Gestión de Solicitudes | Diagrama del servicio de Gestión de Solicitudes | Diagrama del servicio de Gestión de Solicitudes | 2 diagrama proceso Solicitudes.docx |
| Gestión de Solicitudes | Procedimiento de Gestión de Solicitudes | Procedimiento de Gestión de Solicitudes | 3 Procedimiento de gestión Solicitudes.docx |
| Gestión de Solicitudes | Formulario de atención en sitio de la gestión de Solicitudes | Formulario con el detalle de las acciones ejecutadas y revisiones generales a realizar en caso de necesitarse atención en sitio | 5 formulario de Atención en Sitio.docx |
| Gestión de Solicitudes | Indicadores de Desempeño de las Prácticas de Gestión de Solicitudes | Indicadores de Desempeño de las Prácticas de Gestión de Solicitudes | 6 metricas.docx |