# INFORME DE ENTREGA DE FASE 2 (Ejecución de Servicios 1 y 2)

### Objetivo de la Consultoría.

La contratación de la CONSULTORÍA PARA LA REMEDIACIÓN DE RIESGOS INFORMÁTICOS Y PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN ISO 27001 DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL (FTTG) busca solventar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en el proceso “Consultoría Informática y Evaluación de Riesgos Tecnológicos”, suscrito con contrato No.: FTTG-032-2015 y así elevar el nivel de seguridad en el área de Sistemas de acuerdo a mejores prácticas y estándares internacionalmente aceptados, otorgando mecanismos de seguimiento continuo y permanente que mejoren la gestión en términos de Seguridades de las Tecnologías de la Información.

- Ejecución Servicio 1 – Establecimiento Metodología ciclo de vida del software

- Ejecución de Cronograma de trabajo del Servicio que incluya los puntos subsiguientes.

- Ejecución de mesas de trabajo, las mismas que deberán de incluir los siguientes tópicos:

- Introducción y Revisión de Frameworks de Ciclo de Vida de Desarrollo más populares, por ejemplo: WaterFall, SCRUM.

- Explicación en detalle de Fundamento Teórico de un Modelo de Ciclo de Vida de Desarrollo Seguro (S-SDLC Secure – Software Development Life Cycle) con sus componentes (Metodología Mc-Graw).

- Definición de Procedimiento de Puesta en Producción.

- Definición de Fases, Técnicas, Herramientas y Plantillas del S-SDLC.

- Selección de Caso Práctico de Aplicación para ejemplificación de Puntos de Control Críticos de la Metodología del S-SDLC.

- Elaboración de Política de Ciclo de Vida del Software que incluya el Desarrollo Seguro de Aplicaciones y Sistemas de Información.

- Elaboración de procesos documentados, procedimientos y plantillas para la implementación de Puntos de Control del S-SDLC:

- Revisión de código

- Análisis de riesgo arquitectónico

- Pruebas de penetración

- Pruebas de seguridad basados en riesgo

- Casos de abuso

- Requisitos de Seguridad

- Operaciones de Seguridad

- Revisión externa

- Puesta de Programas en Producción

- Ejecución Servicio 2 – Establecimiento de las Prácticas de Gestión de Incidentes y Peticiones conforme ITIL V4 o superior

- Ejecución de Cronograma de trabajo del Servicio que incluya los puntos subsiguientes.

- Conocer el alcance de las definiciones internas vigentes, relacionadas con tecnologías de información y servicios de TI del área de Sistemas.

- Evaluar la arquitectura de gestión de servicios de TI vigente del área de Sistemas considerando la visión de ITIL V4 o superior.

- Evaluar las definiciones, políticas, métodos, indicadores de desempeño, bases de datos, información, recursos, herramientas, roles, procesos, tareas y procedimientos definidos y en uso.

- Implementar en los aspectos que apliquen, los procesos (prácticas) Gestión de Incidentes, Gestión de Problemas, requeridos para el mejoramiento de la gestión de las tecnologías de la información, y la práctica (función) Service Desk.

- Establecer estándares, guías y mecanismos para mejorar la satisfacción del cliente de TI modificando el planteamiento y/o metodología vigente para la entrega de los servicios.

- Realizar un Piloto para la Práctica (función) Service Desk mejorada y el proceso Gestión de Incidentes con las herramientas disponibles en FTTG.

- Elaborar la Política de Gestión de Incidentes y Solicitudes.

- Documentar el Proceso y Procedimiento narrativo y flujograma de la Práctica de Gestión de Peticiones.

- Documentar el Proceso y Procedimiento narrativo y flujograma de la Práctica de Gestión de Incidentes.

- Diseñar los formularios requeridos para los registros definidos para cada proceso implementado.

- Documentar el Procedimiento de Operación de la función del Service Desk.

- Definir los Indicadores de Desempeño de las Prácticas de Gestión de Incidentes y Gestión de Peticiones.

- Evaluar y emitir Recomendaciones en torno al software de Help Desk vigente en la FTTG.

### Cronología de las tareas y acciones desarrolladas

Como parte de la ejecución de la consultoría en esta fase se ejecutaron las siguientes actividades:

| Fecha | Servicio | Actividades | Temas cubiertos | Actas / Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 marzo 2021 | Gestión de Incidentes y Solicitudes conforme ITIL V4 | - Levantamiento de información del uso y funcionalidades de la herramienta GLPI - Levantamiento de información del Proceso de atención de Incidentes y Peticiones actuales de FTTG - Levantamiento de información del manejo del área de Infraestructura en relación con la atención de incidentes y Peticiones. | - Ítem 2 del servicio 2 - ítem 3 del servicio 2 - ítem 4 del servicio 2 | - FFTG-002-2021-ACT-002 |
| 17 marzo 2021 | Gestión de Incidentes y Solicitudes conforme ITIL V4 | - Levantamiento de información de las características técnicas de la infraestructura que alberga a la herramienta GLPI. - Levantamiento de información de las características de la instalación y configuración general de la herramienta GLPI. (versión, parches) - Levantamiento de información de procesos de actualización del software GLPI y los diferentes componentes de los que depende. Responsabilidades y frecuencias - Levantamiento de información del proceso general de atención de incidentes y peticiones. Particularidades y casos comunes existentes. | - Ítem 2 del servicio 2 - ítem 3 del servicio 2 - ítem 4 del servicio 2 | - FFTG-002-2021-ACT-003 |
| 18 -22 marzo | Gestión de Incidentes y Solicitudes conforme ITIL V4 | - Documentación de la Política de Gestión de Incidentes y Solicitudes - Documentación del Proceso, Procedimiento y flujograma de la Práctica de Gestión de Solicitudes e Incidentes. - Elaboración de los formularios requeridos para los registros definidos para gestión de incidentes y gestión de solicitudes - Elaboración del Procedimiento de Operación de la función del Service Desk - Elaboración de la documentación de los principales indicadores de desempeño para la gestión de incidentes y para la gestión de solicitudes - Documentación de las recomendaciones en torno al software de mesa de ayuda - Documentación de las recomendaciones generales para la correcta implementación de la gestión de incidentes y solicitudes | - ítem 5 del servicio 2 - ítem 6 del servicio 2 - ítem 8 del servicio 2 - ítem 9 del servicio 2 - ítem 10 del servicio 2 - ítem 11 del servicio 2 - ítem 12 del servicio 2 - ítem 13 del servicio 2 - ítem 14 del servicio 2 | - Política gestión de Solicitudes - Política Gestión de incidentes - Procedimiento de gestión de incidentes - Procedimiento de gestión de solicitudes - Flujo de gestión de incidentes - Flujo de gestión de solicitudes - Evaluación - Operación de la función de helpdesk - Formulario para la atención de Incidentes - Formulario para la atención de solicitudes - Métricas para la gestión de incidentes - Métricas para la gestión de solicitudes - Evaluación de la herramienta de HelpDesk - Recomendaciones generales a la gestión de incidentes y solicitudes. |
| 23 marzo 2021 | Ciclo de Vida del Software Seguro | - Se ejecuta una mesa de trabajo para realizar la presentación de los modelos de desarrollo de Software: WaterFall, SCRUM - Como parte de la mesa de trabajo se explica en detalle de Fundamento Teórico de un Modelo de Ciclo de Vida de Desarrollo Seguro (S-SDLC Secure – Software Development Life Cycle) con sus componentes (Metodología Mc-Graw). - Se realiza levantamiento de información de los procedimientos existentes en FTTG para la elaboración o modificación de aplicaciones - Se revisan con casos prácticos de sistemas existentes en FTTG los posibles problemas de seguridad y cuáles serían las acciones por ejecutar en referencia al desarrollo de software seguro. | - ítem 2, punto 1 del servicio 1 - ítem 2, punto 2 del servicio 1 - ítem 2, punto 3 del servicio 1 - ítem 2, punto 4 del servicio 1 - ítem 2, punto 5 del servicio 1 | - FFTG-002-2021-ACT-004 |
| 24 marzo 2021 | Ciclo de Vida del Software Seguro | - Se hace el levantamiento de información en base al procedimiento vigente y la manera practica de su aplicación. - Se evidencian posibles problemas de seguridad en el desarrollo poco controlado de reportes independientes (no incluidos en ningún entorno aplicativo) y ejecutados directamente desde el diseñador. Se hacen recomendaciones. - Se revisan con ejemplos prácticos la aplicación del ciclo de vida del software seguro, ejemplificando lo mínimo necesario que se debiese tener para cubrir las recomendaciones incluidas en la metodología del ciclo de vida del software seguro. - Se revisa lo mínimo necesario que se debe considerar en la contracción de un servicio de desarrollo de un nuevo software. - Se recomienda definir un estándar de lenguajes de programación así como de base de datos y arquitectura para nuevos aplicativos | - punto 3 del servicio 1 - ítem 2, punto 4 del servicio 1 - ítem 2, punto 5 del servicio 1 | - FFTG-002-2021-ACT-005 |
| 25 -30 marzo | Ciclo de Vida del Software Seguro | - Documentación de Política de Ciclo de Vida del Software - Documentación del flujo del proceso, procedimiento, puntos de control y política de Política del Ciclo de Vida del Software seguro | - ítem 3 del servicio 1 - ítem 4 del servicio 1 | - Política del ciclo de vida del software seguro - Procedimiento del ciclo de vida del software seguro - Diagrama de flujo del ciclo de vida del software seguro - Puntos de control ¿ del ciclo de vida del software seguro |
| 30 marzo 2021 | Gestión de Incidentes y Solicitudes conforme ITIL V4 | - Se revisa el detalle del flujo del proceso sugerido para la gestión de incidentes y solicitudes - Se ejecuta un ejercicio practico simulando un incidente y realizando el registro de este en la herramienta de helpdesk, a pesar de no contar con toda la configuración recomendada se cumple exitosamente el ejercicio. - Se realiza el mismo ejercicio de simulación con una solicitud de servicio. | - ítem 7 del servicio 1 | - FFTG-002-2021-ACT-006 |
| 1 abril 2021 | Ciclo de Vida del Software Seguro | Se realiza un ejercicio práctico de la ejecución de flujo propuesto para verificar su aplicación practica y los pasos necesarios para su aplicación a todos los controles de seguridad necesarios. | - ítem 2, punto 5 del servicio 1 | - FFTG-002-2021-ACT-007 |

### Conclusiones y Entregables

Luego de la ejecución de las tareas necesarias para la ejecución de los servicios 1 y 2 de la fase 2  de la  CONSULTORÍA PARA LA REMEDIACIÓN DE RIESGOS INFORMÁTICOS Y PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN ISO 27001 DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL (FTTG). Se generan los siguientes entregables:

| Servicio | Entregable | Detalle | Archivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestión de Incidentes y Solicitudes conforme ITIL V4 | Evaluación y Recomendaciones en torno al software de Help Desk vigente en la FTTG. | Detalle del análisis realizado de la herramienta GLPI, con las recomendaciones necesarias para su óptimo funcionamiento y orientación a ITIL V4 | ITIL EVALUACIÓN HERRAMIENTA.docx |
| Gestión de Incidentes y Solicitudes conforme ITIL V4 | Evaluación y Recomendaciones generales en relación con la gestión de Incidentes y solicitudes | Detalle de las acciones necesarias a ser implementadas para la correcta ejecución de la gestión de incidentes y solicitudes | ITIL RECOMENDACIONES.docx |
| Gestión de Incidentes | Política para la aplicación del procedimiento de gestión de incidentes | Política para la aplicación del procedimiento de gestión de incidentes | 1 Políticas y Directrices del Proceso Incidentes.docx |
| Gestión de Incidentes | Diagrama del servicio de Gestión de incidentes | Diagrama del servicio de Gestión de incidentes | 2 diagrama proceso incidentes.docx |
| Gestión de Incidentes | Procedimiento de Gestión de incidentes | Procedimiento de Gestión de incidentes | 3 Procedimiento de Soporte Técnico.docx |
| Gestión de Incidentes | Procedimiento de la operación de la función del Service Desk | Detalle de la función de help desk | 4 Operación de la Función de Service Desk.docx |
| Gestión de Incidentes | Formulario de atención en sitio de la gestión de incidentes | Formulario con el detalle de las acciones ejecutadas y revisiones generales a realizar en caso de necesitarse atención en sitio | 5 formulario de Atención en Sitio.docx |
| Gestión de Incidentes | Indicadores de Desempeño de las Prácticas de Gestión de Incidentes | Indicadores de Desempeño de las Prácticas de Gestión de Incidentes | 6 metricas.docx |
| Gestión de Solicitudes | Política para la aplicación del procedimiento de gestión de Solicitudes | Política para la aplicación del procedimiento de gestión de Solicitudes | 1 Políticas y Directrices del Proceso Solicitudes.docx |
| Gestión de Solicitudes | Diagrama del servicio de Gestión de Solicitudes | Diagrama del servicio de Gestión de Solicitudes | 2 diagrama proceso Solicitudes.docx |
| Gestión de Solicitudes | Procedimiento de Gestión de Solicitudes | Procedimiento de Gestión de Solicitudes | 3 Procedimiento de gestión Solicitudes.docx |
| Gestión de Solicitudes | Formulario de atención en sitio de la gestión de Solicitudes | Formulario con el detalle de las acciones ejecutadas y revisiones generales a realizar en caso de necesitarse atención en sitio | 5 formulario de Atención en Sitio.docx |
| Gestión de Solicitudes | Indicadores de Desempeño de las Prácticas de Gestión de Solicitudes | Indicadores de Desempeño de las Prácticas de Gestión de Solicitudes | 6 metricas.docx |
| Ciclo de Vida del Software Seguro | Política de Ciclo de Vida del Software Seguro | Política de Ciclo de Vida del Software Seguro | Políticas y Directrices del Proceso.docx |
| Ciclo de Vida del Software Seguro | Diagrama del proceso del Ciclo de vida del software seguro | Diagrama del proceso del Ciclo de vida del software seguro | diagrama proceso aplicacioenes.docx |
| Ciclo de Vida del Software Seguro | Procedimiento del Ciclo de Vida del software seguro | Procedimiento del Ciclo de Vida del software seguro | Procedimiento .docx |
| Ciclo de Vida del Software Seguro | Puntos de control del Ciclo de vida del software seguro | Puntos de control del Ciclo de vida del software seguro | Implementación de puntos de control en SSDLC.docx |
| Ciclo de Vida del Software Seguro | Formulario de Orden de cambio | Formulario utilizado para la puesta en producción de un aplicativo | ANEXO 1 - formulario Orden de cambio.XLSX |
| Ciclo de Vida del Software Seguro | Formulario de Pruebas | Formulario utilizado para la documentación de las pruebas realizadas en un nuevo aplicativo o funcionalidad | ANEXO 2 - FORMULARIOS DE PRUEABS.xlsx |