ACTA DE REUNIÓN

FFTG-002-2021-ACT-001

PROYECTO: CONSULTORÍA PARA LA REMEDIACIÓN DE RIESGOS INFORMÁTICOS Y PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN ISO 27001

REUNIÓN: Planificación

FECHA: 18 febrero 2021

INTERVINIENTES:

| # | Nombre | Rol |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ing. Héctor Neira | Director de Sistemas |
| 2 | Jameson Villanueva | Analista de Seguridad de la Información |
| 3 | Fabián Pazmiño | Gerente Proyecto Cliente |

PUNTOS TRATADOS:

| # | Detalle |
| --- | --- |
| 1 | - Contractualmente el proyecto da inicio el 17 de Febrero del 2021 en relación a la notificación de la disponibilidad del anticipo. Las actividades se ejecutarán en el marco de los términos de referencia. - La fase de planificación permitirá aterrizar el cronograma de alto nivel a uno detallado. El cronograma será actualizado para incluir de forma detallada las actividades a ejecutar, tomando en consideración la fecha de inicio de estas el 17 de febrero del 2021, el documento será enviado al cliente mediante oficio dirigido al Ing. Héctor Neira – Director de Sistemas. - Los términos de referencia están muy bien diseñados y no hay ambigüedades por lo que es un factor positivo para el éxito del proyecto |
| 2 | - El proyecto contempla la ejecución de 6 Servicios, para cada servicio se incorporará profesionales especializados, a fin de asegurar los resultados conforme la planificación, a continuación, se detallan: - Establecimiento Metodología Ciclo de Vida del Software - Establecimiento de las Prácticas Gestión de Incidentes y Peticiones conforme ITIL V4 o superior. - Preparación para la Certificación ISO27001 - Establecimiento Metodología de Control de Accesos a las Redes y sus Servicios. - Aseguramiento (Hardening) de Servidores - Transferencia de Conocimiento - La Fase de Aseguramiento es la más especializada pues dará muchísimo valor al proyecto. - En la ejecución de la Fase de Transferencia de Conocimientos, uno de los profesionales de aseguramiento se encargará de la parte de transferencia de Conocimiento del Aseguramiento de Servidores. |
| 3 | - Fabián Pazmiño recuerda a los asistentes, que, como parte del contrato este incluye la participación de un Gerente de Proyecto y dos Consultores especializados los cuales intervendrán en la ejecución. - También informa que los consultores son profesionales con mucha experiencia en Seguridad Informática, que han acompañado a Mirfak S.A. desde hace 10 años en diferentes proyectos con resultados exitosos. Los consultores poseen certificaciones internacionales que avalan su experiencia. |
| 4 | Presentación de la estrategia de Gestión del Proyecto. De acuerdo con el contrato aprobado, el proyecto contempla 6 servicios que serán gestionados en diferentes ámbitos, por tanto, se acuerda: - La ejecución de Reuniones de Seguimiento Gerencial con frecuencia semanal todos los viernes en horario de 09H00 a 09H45, la duración de la cita no superará los 45 minutos. - Los puntos a tratar serán sobre el seguimiento de avance del proyecto con el objetivo de informar la ejecución de actividades. - Posterior a cada Reunión Gerencial se elaborará un Acta de Reunión. - Las actas de reunión serán firmadas por los presentes. |
| 5 | - Como actividades de valor agregado se realizará un Network Assessment con herramientas para mejor Gobierno de Tecnología. El desarrollo de estas actividades no afectará al cronograma de trabajo ya establecido. |
| 6 | - Alcance del Informe Final: En el análisis AAA se establecerán los roles de las personas para limitar el alcance, se listarán los conocimientos que debe tener y las buenas prácticas que deben aplicar. |

COMPROMISOS:

| No | Compromiso/Definición | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actualización del cronograma detallado tomando como fecha de arranque el 17 de febrero del 2021 (Entrega del anticipo), el documento será remitido mediante oficio. | Fabián Pazmiño | 04-03-2021 |
| 2 | Comité de Proyecto se reúne semanalmente. Todos los viernes a las 09:00 AM – 45 minutos de ejecución. | Equipo del Proyecto |  |
| 3 | Posterior a cada reunión de Seguimiento Gerencial se elaborará una Acta de Reunión con el resumen de lo revisado en la cita. | Fabián Pazmiño |  |

Firmas:

| Ing. Fabián Pazmiño Gerente del Proyecto MIRFAK S.A. | Ing. Jameson Villanueva Analistas de Seguridad de la Información FTTG | Ing. Héctor Neira Director de Sistemas FTTG |
| --- | --- | --- |