ACTA DE REUNIÓN

FFTG-002-2021-ACT-006

PROYECTO: CONSULTORÍA PARA LA REMEDIACIÓN DE RIESGOS INFORMÁTICOS Y PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN ISO 27001

REUNIÓN: Ejecución de mesa de trabajo – Piloto para la Práctica (función) Service Desk mejorada y el proceso Gestión de Incidentes con las herramientas disponibles en FTTG

FECHA: 30 marzo 2021

INTERVINIENTES:

| # | Nombre | Rol |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jameson Villanueva | Analista de Seguridad y Desarrollo |
| 2 | David Carrera | Asistente de sistemas |
| 3 | Jaime Barrezueta | Asistente de sistemas (administrador de mesa de servicios) |
| 3 | Carlos Reyes | Consultor Proyecto Cliente |

PUNTOS TRATADOS:

| # | Detalle |
| --- | --- |
| 1 | - Se inicia con una explicación macro del proceso sugerido para verificar la comprensión de la documentación entregada y se analizan posibles mejoras que se puedan incluir (mayormente en redacción o definiciones de roles, el concepto general del proceso es correcto). - Al no contar en la herramienta GLPI, con la configuración ajustada a las recomendaciones realizadas como parte de la consultoría, el llegar a completar el ciclo de verificación del proceso sugerido no es posible en su totalidad, por lo cual se hacen simulaciones y uso de detalles existentes, para validar si la funcionalidad de la herramienta se ajusta al proceso sugerido. Verificando correcta funcionalidad aunque con valores inexactos de: - Manejo de SLA, - Manejo de Prioridad - Manejo de urgencia - Manejo clasificación de incidentes - Manejo de escalamientos, - Detalle de plantillas de resolución - Manejo de tiempos, - Cierre del incidente - Se ejecuta similar ejercicio para el manejo de la gestión de solicitudes, simulando la operatividad en el proceso de escalamientos y cierre de la solicitud. |
| 2 | - Como parte del ejercicio se evidencia un caso de creación de un nuevo usuario en el cual la solicitud llega a un funcionario pero debe ser derivada posteriormente a otros funcionarios, por lo que se identifica un posible inconveniente en la trazabilidad de la solicitud, a lo cual se sugiere mantener el manejo de varios tickets de solicitudes con actividades específicas, atadas a un mismo ticket padre que detalla la solicitud principal. |

COMPROMISOS:

| No | Compromiso/Definición | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generar el acta de reunión de la sesión mantenida | Carlos Reyes | 31-03-2021 |

Firmas:

| Ing. Fabian Pazmiño. Gerente del Proyecto MIRFAK S.A. | Ing. Jameson Villanueva Analistas de Seguridad y Desarrollo -FTTG | Ing. David Carrera Asistente de sistemas - FTTG | Ing. Jaime Berrazueta Asistente de sistemas(administrador de mesa de servicios)- FTTG |
| --- | --- | --- | --- |