ACTA DE REUNIÓN

FFTG-002-2021-ACT-005

PROYECTO: CONSULTORÍA PARA LA REMEDIACIÓN DE RIESGOS INFORMÁTICOS Y PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN ISO 27001

REUNIÓN: Ejecución de mesas de trabajo para revisión del ciclo de vida del Software seguro

FECHA: 24 marzo 2021

INTERVINIENTES:

| # | Nombre | Rol |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jameson Villanueva | Analista de Seguridad y Desarrollo |
| 2 | David Carrera | Asistente de sistemas |
| 3 | Denny Zambrano | Jefe de Sistemas |
| 4 | Santiago Torres | Asistente de Sistemas |
| 5 | Carlos Reyes | Consultor Proyecto Cliente |

PUNTOS TRATADOS:

| # | Detalle |
| --- | --- |
| 1 | - Se revisa la relación de cargos vs funciones (roles) dentro del proceso de “Nuevos Sistemas” - Una jefatura cumple la función de jefe de sistemas - Un Analista cumple con la función de coordinador dentro del proceso de nuevos aplicativos. - Se identifica que el proceso actual de “Nuevos Sistemas”, debe ser modificado y aplicar mas la realidad actual del área de sistemas de FTTG. - Se revisar y define el alcance de los posibles proyectos que surgen en el área de sistemas: - Desarrollo de nuevas aplicaciones - Nuevas funcionalidades en aplicativos existentes. - Modificación de funcionalidades existentes en aplicativos existentes - Se revisa el modelo de aprobación para el proceso de “Nuevos Sistemas” - El Director de sistemas debería aprobar proyectos de desarrollo totalmente nuevos y evaluar el desarrollo interno o la contratación de proveedores. - El rol de coordinador debe aprobar y coordinar la ejecución de desarrollos de nuevas funcionalidades y modificación de funcionalidades existentes. - Las validaciones del impacto en otros módulos se realizan mediante una reunión interna entre los involucrados - No se maneja documentación de especificaciones funcionales en todos los casos, así como tampoco se mantiene documentación de configuración de las aplicativos existentes. - Se comenta que al momento no existe un plan u obligatoriedad en la aplicación de parches y actualizaciones de los sistemas operativos, base de datos o del aplicativo en sí. No existe un responsable definido para esta función. - Se manejan contratos de mantenimiento con ciertos proveedores pero no existe un estándar en la aplicación de a todos los proveedores. - Existen muchos reportes sueltos q se ejecutan directamente desde el diseñador de Crystal Reports. Lo cual genera un potencial problema de seguridad al tener acceso a la base de datos desde un diseñador de reportes. - Se comunica que los usuarios administradores por defecto de las bases de datos y de los sistemas operativos de los servidores siguen siendo los estándares. |
| 2 | - Se indica con ejemplos prácticos la aplicación del ciclo de vida del software seguro, ejemplificando lo mínimo necesario que se debiese tener para cubrir las recomendaciones incluidas en la metodología del ciclo de vida del software seguro. - Se dan recomendaciones de lo mínimo necesario que se debe considerar en la contracción de un servicio de desarrollo de un nuevo software. - Se recomienda definir un estándar de lenguajes de programación así como de base de datos. - Se sugiere realizar un proyecto interno de unificar los reportes que se encuentran como archivos independientes en varios computadores de varios usuarios, en un solo aplicativo que pueda generar la información que el aplicativo principal no proporciona. Así podrían tener control de la asignación de permisos. |

COMPROMISOS:

| No | Compromiso/Definición | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generar el acta de reunión de la sesión mantenida | Carlos Reyes | 29-03-2021 |

Firmas:

| Ing. Fabian Pazmiño. Gerente del Proyecto MIRFAK S.A. | Ing. Jameson Villanueva Analistas de Seguridad y Desarrollo -FTTG | Denny Zambrano Jefe de sistemas - FTTG | Ing. Santiago Torres Asistente de sistemas - FTTG | Tecnólogo. David Carrera Asistente de sistemas - FTTG |
| --- | --- | --- | --- | --- |