ACTA DE REUNIÓN

FFTG-002-2021-ACT-007

PROYECTO: CONSULTORÍA PARA LA REMEDIACIÓN DE RIESGOS INFORMÁTICOS Y PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN ISO 27001

REUNIÓN: Ejecución de mesas de trabajo - Selección de Caso Práctico de Aplicación para ejemplificación de Puntos de Control Críticos de la Metodología del S-SDLC

FECHA: 1 abril 2021

INTERVINIENTES:

| # | Nombre | Rol |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jameson Villanueva | Analista de Seguridad y Desarrollo |
| 2 | David Carrera | Asistente de sistemas |
| 3 | Carlos Reyes | Consultor Proyecto Cliente |

PUNTOS TRATADOS:

| # | Detalle |
| --- | --- |
| 1 | - Se inicia con la revisión del flujo propuesto en detalle con las responsabilidades de cada participante del proceso. |
| 2 | - Se considera un caso ficticio en el que el Director del Área Financiera solicita la elaboración de un nuevo reporte para comprobar información financiera. Se evalúa la solicitud ajustada el flujo, donde se evidencia todos los pasos que se deben según el procedimiento propuesto, donde se incluyen la elaboración de documentación de requerimientos funcionales, requerimientos de seguridad, Documentación de casos de uso, casos de abuso, documentación de la arquitectura y lenguaje a utilizar. Para este ejercicio al llegar al paso de la decisión de requerir un proveedor externo, se escogió que esta solicitud sea ejecutada por personal interno de FTTG. Se valida la ejecución de las pruebas funcionales y de seguridad así como la ejecución de la puesta en producción de la nueva funcionalidad, capacitación y almacenamiento de la documentación y fuentes en los repositorios institucionales de FTTG. Se evidencia que al tratarse de una nueva funcionalidad a un aplicativo existente, la documentación base de seguridad debería existir del proyecto en el que se dio origen al aplicativo, en caso de no existir se la debe elaborar, caso contrario se utilizara la documentación existente. |
| 3 | - Se considera un segundo caso en el que el Director del Área Financiera solicita la creación de un conjunto de 3 reportes como adicción de funcionalidades a un aplicativo existente, para lo cual luego del proceso de evaluación y definición de un líder se realiza el levantamiento de información, elaboración de casos de uso, casos de abuso, requerimientos funcionales, requerimientos de seguridad, para posteriormente comunicar al Director de Sistemas quien en conjunto con el Coordinador de desarrollo deciden realizar la contratación de un proveedor externo debido a la carga laboral que tiene en ese momento el equipo de desarrollo y la urgencia de la solicitud. Se da inicio al proceso de contratación incluyendo toda la documentación previamente definida. Luego de los pasos de ejecución de la contratación se da inicio al desarrollo del primer reporte y posteriormente la finalización de este previo a la puesta en ambiente productivo, se realizan las pruebas necesarias de funcionalidades y de seguridad. Como diferencia de la prueba anterior se finaliza el primer reporte(1era fase) y luego de su despliegue en el ambiente productivo se vuelve a la etapa de desarrollo para iniciar la 2da fase, haciendo cíclico este flujo hasta finalizar la elaboración de todas las fases establecidas En esta validación se evidencia la posibilidad de la no ejecución de reuniones de seguimientos del equipo de desarrollo, ya que al tratarse de fases muy pequeñas no se daría la oportunidad de su ejecución. Se explica también que se incluye el detalle del despliegue en ambiente de pruebas previo a la ejecución de las pruebas funcionales y de seguridad. |

COMPROMISOS:

| No | Compromiso/Definición | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generar el acta de reunión de la sesión mantenida | Carlos Reyes | 2-04-2021 |

Firmas:

| Ing. Fabian Pazmiño. Gerente del Proyecto MIRFAK S.A. | Ing. Jameson Villanueva Analistas de Seguridad y Desarrollo -FTTG | Tecnólogo. David Carrera Asistente de sistemas - FTTG |
| --- | --- | --- |