INDICE

1.	OBJETIVO	2

2.	ALCANCE / APLICACIÓN	2

3.	RESPONSABLES	2

4.	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	3

5.	REFERENCIAS	4

6.	DEFINICIONES	4

7.	INFORMACIÓN DOCUMENTADA	5

8.	ANEXOS	5

9.	CONTROL DE CAMBIOS	5

| - R E G I S T R O D E F I R M A S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Elaborado | - : | - Srta. Doménica González Rojas - Auxiliar Administrativa de Procesos y Medio Ambiente |  |
| - Revisado | - : | - Ing. Federico Avilés Muñoz - Director de Procesos y Medio Ambiente |  |
|  |  | Ing. Héctor Neira Rivera Director de Sistemas |  |
| - Aprobado | - : | - Abg. Jorge Pinto Aveiga - Sub-Gerente General - (Delegado del Gerente General) |  |

# OBJETIVO

Atender las nuevas necesidades de sistemas de información o de nuevas funcionalidades en sistemas de información existentes.

# ALCANCE / APLICACIÓN:

Identificación o recepción de necesidad, detallar requerimiento, análisis y revisión del requerimiento de un nuevo sistema de información o de nuevas funcionalidades en sistemas de información existente en producción.

# RESPONSABLES:

Director de Sistemas

    - Seleccionar el líder del proyecto.

    - Asumir como nuevo desarrollo, en caso de ser una implementación interna.

    - Planificar la solución tecnológica.

    - Iniciar proceso de contratación y aplicar el Procedimiento de validación de cumplimiento de resoluciones del SERCOP (P.4B2.02), en caso de requerir un proveedor.

Director del área requirente

    - Realizar el requerimiento de un sistema nuevo o nuevas funcionalidades a un sistema existente.

    - Designar el/los funcionarios que participarán en el levantamiento de información.

Jefe de Sistemas

    - Seleccionar el líder del proyecto.

    - Asumir como nuevo desarrollo, en caso de ser una implementación interna.

    - Planificar la solución tecnológica.

    - Iniciar proceso de contratación y aplicar el Procedimiento de validación de cumplimiento de resoluciones del SERCOP (P.4B2.02), en caso de requerir un proveedor.

Analista de Desarrollo

    - Seleccionar el líder del proyecto.

Líder de Proyecto (*)

    - Realizar en conjunto con los responsables designados por el Director del área requirente el levantamiento de información.

    - Asumir como nuevo desarrollo, en caso de ser una implementación interna.

    - Planificar la solución tecnológica.

    - Evaluar la viabilidad del requerimiento.

    - Comunicar al Director del área requirente, cuando no sea viable el requerimiento.

    - Analizar el requerimiento

    - Definir el alcance y requisitos del sistema.

    - Iniciar proceso de contratación y aplicar el Procedimiento de validación de cumplimiento de resoluciones del SERCOP (P.4B2.02), en caso de requerir un proveedor.

# DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

| Responsable | Secuencia | Actividad | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| Director del área requirente | 01 | Realiza el requerimiento de un sistema nuevo o nuevas funcionalidades a un sistema existente. | Memorando |
| Director de Sistemas/ Jefe de Sistemas/ Analista de Desarrollo | 02 | Seleccionan el funcionario que será designado como líder del proyecto. | Correo electrónico |
| Director de Sistemas/ Jefe de Sistemas | 03 | Notifican al área y se coordina reunión para el levantamiento de la información. | Memorando Correo electrónico |
| Director del área requirente | 04 | Designa el/los funcionarios que participarán en el levantamiento de información. | Correo electrónico |
| Líder del proyecto (*) | 05 | Realiza en conjunto con los responsables designados por el Director del área requirente, el levantamiento de información. Analiza el requerimiento y definen el alcance y requisitos del sistema. | Informe de levantamiento y configuración de sistemas informáticos (F.3C2.01). |
| Director de Sistemas/ Jefe de Sistemas/ Líder del proyecto (*) | 06 | Evalúan la viabilidad del requerimiento. En caso de no ser viable, comunica al Director del área requirente. En caso de ser viable, deciden si la implementación será realizada interna (ir al punto 07) o externa con un proveedor (ir al punto 08). Se inicia el ciclo de vida del desarrollo. | Memorando |
| Director de Sistemas/Jefe de Sistemas/ Líder del proyecto (*) | 07 | En caso de ser una implementación interna, se asume como nuevo desarrollo y planifica la solución tecnológica. | N/A |
| Director de Sistemas/Jefe de Sistemas/ Líder del proyecto (*) | 08 | En caso de requerir un proveedor, prepara documentos para inicio de contratación y se aplicará el Procedimiento de Validación de Cumplimiento de Resoluciones del SERCOP (P.4B2.02). | Términos de referencia (F.4B2.01) Estudio de mercado (F.4B2.09). Especificaciones técnicas cuando aplique (F.4B2.08). |

# REFERENCIAS:

- Norma ISO 9001:2015 – Cláusula 7.1.3 Infraestructura.

- Procedimiento Precontractual (P.4B2.02).

- Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos.

- Política interna para aplicación de procedimientos del área de Sistemas (E.3C1.01).

# DEFINICIONES:

| NA | : | No aplica. |
| --- | --- | --- |
| (*) | : | Se refiera a roles designados por el Director del área y que pueden ser asumidos por personal indistintamente del cargo |

# INFORMACIÓN DOCUMENTADA:

- Correo electrónico

- Memorando

- Especificaciones técnicas cuando aplique (F.4B2.08).

- Estudio de mercado (F.4B2.09).

- Informe de levantamiento y configuración de sistemas informáticos (F.3C2.01).

- Términos de referencia (F.4B2.01)

# ANEXOS:

- A1: Ficha de proceso de Nuevos Sistemas (FP.3C2.01)

- A2: Diagrama de proceso de Nuevos Sistemas (D P.3C2.01)

- A3: Política interna para aplicación de procedimientos del área de Sistemas (E.3C1.01).

# CONTROL DE CAMBIOS

| FECHA ANTERIOR | DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS O MODIFICACIONES | FECHA DEL CAMBIO | ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/A | Creación e ingreso al SGC | 2020-08-14 | Srta. Doménica González Rojas Auxiliar Administrativa de Procesos y Medio Ambiente | Ing. Héctor Neira Rivera Director de Sistemas Ing. Federico Avilés Muñoz Director de Procesos y Medio Ambiente | Abg. Jorge Pinto Aveiga Sub-Gerente General (Delegado del Gerente General) |

A1: Ficha de Proceso de Nuevos Sistemas (FP.3C2.01)

A2: Diagrama de proceso de nuevos sistemas (D P.3C2.01)

A3: Política interna para aplicación de procedimientos del área de Sistemas (E.3C1.01).