2. OBJETIVO

Establecer el marco de trabajo sobre el cual deben regirse las acciones a tomar para la Gestión de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, a fin de incrementar la productividad del personal de desarrollo del área de sistemas, respondiendo efectiva y eficientemente a las necesidades de nuevas funcionalidades en sistemas existentes o nuevas necesidades de sistemas que los usuarios de FTTG puedan plantear.

3. ALCANCE

Este procedimiento tiene como alcance el desarrollo de aplicativos informáticos nuevos que

conforman el componente tecnológico de los proyectos a desarrollar o las modificaciones a

aplicativos ya existentes, hasta su puesta en marcha e implementación

5. REGLAS INTERNAS

5.1. Este procedimiento se encuentra sujeto a actualizaciones permanentes, con el propósito

de incluir los cambios que se produzcan, como efecto de la actualización de las leyes, normas y políticas emitidas o las necesidades de FTTG.

6. POLÍTICAS

6.1. El área de Sistemas de debe monitorear y evaluar el cumplimiento de lo dispuesto en este procedimiento durante la ejecución del desarrollo del aplicativo informático.

6.2. Todo entregable que implique el desarrollo de aplicativos informáticos, debe estar sujeto a un plan de gestión validado por el Director de Sistemas.

6.3. El equipo para el desarrollo de un aplicativo informático debe estar conformada por los siguientes roles:

Desarrollo Externo

- Coordinador del Proyecto

- Líder de proyecto

- Analista designado para seguimiento del proveedor

- Administrador del Contrato

- Usuario Experto

- Equipo de Desarrollo externo

- Líder de proyecto del proveedor

Desarrollo Interno

- Usuario Requirente

- Coordinador del Proyecto

- Líder de proyecto

- Equipo de desarrollo

- Equipo de Infraestructura

6.5. El desarrollo de un aplicativo informático debe considerar la ejecución de las

siguientes fases:

- ➢ Levantamiento de Requerimientos

- ➢Implementación:

  - Planeación

  - Análisis

  - Diseño

  - Codificación

  - Pruebas

- ➢ Certificación

- ➢ Puesta en producción

- ➢ Estabilización

6.6. La administración de contratos vinculados a proyectos por servicios de consultoría para el desarrollo de aplicaciones es competencia del Director Sistemas quien a su vez puede delegar la administración a funcionarios de su propio equipo de trabajo.

6.7. En el caso de identificar causales que justifiquen la suspensión del desarrollo de un aplicativo informático, el cual forma parte del alcance de un proyecto, el Líder de Proyecto debe solicitar a la Dirección de Sistemas la suspensión de este, previa recopilación de la información de sustento necesaria.

Todo miembro del equipo del proyecto debe informar al Líder de Proyecto/Administrador del Contrato, durante todas las fases del desarrollo de un aplicativo informático, sobre los riesgos que él identifique, principalmente los relacionados con aspectos tecnológicos tales como: aplicación de nuevas tecnologías, infraestructura, diseño de la aplicación, personal, cambios en los requerimientos, entre otros

Todo nuevo desarrollo o cambias a funcionalidades existentes deben considerar las mejores prácticas y uso de tecnologías actuales, tanto en el ámbito técnico como de seguridad, esto aplicado a desarrollos internos como a los contratados con terceros.

Se debe generar la documentación necesaria para el cierre del proyecto, la que debe incluir: manual de usuario, documentación de configuraciones, diccionario de datos, arquitectura de software, personalizaciones (de existir), ejecución de plan de pruebas de funcionalidad y de seguridad. Esta documentación debe constar como entregables en los contratos elaborados con los proveedores.

6.8. Todo retraso en la ejecución de una actividad dentro de la ejecución del desarrollo de un aplicativo informático debe ser reportado de manera oportuna por el responsable de dicha actividad al Líder de Proyecto y éste a su vez a los interesados, para tomar las acciones necesarias correspondientes.

6.9. Para el cierre de una fase del desarrollo de un aplicativo informático es requisito indispensable el haber completado los entregables establecidos para dicha fase o iteración de ser el caso

6.10. Se considera como un cambio, a todo requerimiento nuevo o modificación a uno previamente aprobado, el cual tenga un impacto en el alcance, tiempo, esfuerzo y/o costos en el desarrollo del aplicativo informático.

6.11. Se debe mantener un registro histórico de los proyectos de desarrollo de aplicaciones informáticas y este sirva como referencia al momento de planificar el desarrollo de una aplicación similar posterior

7. DEFINICIONES

REQUERIMIENTO: Un requisito es una necesidad documentada sobre el contenido, forma o funcionalidad de un producto o servicio.

APLICATIVO INFORMÁTICO: Es un producto de software generado como un entregable de un proyecto con componente tecnológico. Corresponde a un programa informático diseñado con el fin de permitir a un usuario final la ejecución de una tarea específica, mediante la automatización de su proceso asociado.

DESARROLLO INTERNO: cuando la fase de Implementación es ejecutada funcionarios de FTTG.

DESARROLLO EXTERNO: cuando todas o parte de las etapas de planeación, análisis, diseño, codificación y pruebas son ejecutadas por proveedores externos, posterior a su contratación.

Los proveedores participan también en las fases de Certificación, Puesta en Producción y

Estabilización conforme a lo establecido en los contratos suscritos.

BASE DE CONOCIMIENTO TÉCNICO: Es el conjunto de recursos (preguntas y respuestas, soluciones a errores conocidos, manuales, documentos técnicos u otros) relacionados con el área de conocimiento del desarrollo de software. Su objetivo principal es proporcionar medios que permitan descubrir soluciones a problemas ya resueltos, los cuales podrían ser aplicados como base a otros problemas.

BASE TÉCNICA: Es la documentación técnica, definitiva y actualizada, a ser incluida en los pliegos de contratación. Esta comprende los estudios, requerimientos, diseños y demás especificaciones técnicas que detallen el objeto de la contratación y permitan su ejecución.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Criterios y normas que deben cumplirse para lograr la aceptación del cliente final por cada requerimiento.

ESTÁNDARES VIGENTES RELACIONADOS: Se refiere a los estándares relacionados al desarrollo de software, los cuales pueden ser de programación, arquitectura, diseño, control de calidad, etc.

FASE: Etapas por las cuales atraviesa el proyecto durante su ejecución.

ITERACIÓN: Una iteración se considera al período fijo de tiempo, normalmente entre 2 y 4

semanas, durante el cual se ejecutan las sub-fases de planeación, análisis, diseño, codificación y

pruebas de un conjunto de requerimientos.

MANUAL TÉCNICO: Es un documento que contiene información técnica del aplicativo informático. Incluye como mínimo el modelo de clases/diagrama entidad relación/diagrama de componentes, y otra información relevante para su mantenimiento.

RESOLUCIONES: Disposiciones legales emitidas por el SRI u otro organismo

REVISIÓN CRUZADA: Procedimiento mediante el cual se ejecuta la revisión de un entregable o del resultado de una actividad con el fin de comprobar que este cumpla ciertas características o

especificaciones de calidad previamente definidas. Para ello, un revisor (un recurso diferente a

quien elabora dicho entregable o actividad) identifica errores o carencias en el mismo y sugiere la

inclusión de mejoras o cambios.

8. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

3.1. Director de Sistemas

3.1.1. Seleccionar el líder del proyecto.

3.1.3. Coordinar la planificación de la solución tecnológica.

3.1.4. Iniciar proceso de contratación (o designar un responsable) y aplicar el Procedimiento de validación de cumplimiento de resoluciones del SERCOP (P.4B2.02), en caso de requerir un proveedor.

3.2. Director del área requirente 3.2.1. Realizar el requerimiento de un sistema nuevo o nuevas funcionalidades a un sistema existente.

3.2.2. Designar el/los funcionarios que participarán en el levantamiento de información, revisiones y pruebas funcionales.

3.3. Coordinador de proyecto

3.3.1. Seleccionar el líder del proyecto.

Aprobar el requerimiento en casos de adición de nuevas funcionalidades o modificación de funcionalidades existentes. Para los casos de desarrollos internos.

3.3.2. Asumir como nuevo desarrollo, en caso de ser una implementación interna.

3.3.3. Planificar la solución tecnológica.

3.3.4. Iniciar proceso de contratación y aplicar el Procedimiento de validación de cumplimiento de resoluciones del SERCOP (P.4B2.02), en caso de requerir un proveedor

Líder de Proyecto (*)

3.5.1. Realizar en conjunto con los responsables designados por el Director del área requirente el levantamiento de información.

3.5.6. Analizar el requerimiento

3.5.4. Evaluar la viabilidad del requerimiento.

3.5.5. Comunicar al Director del área requirente, cuando no sea viable el requerimiento.

3.5.7. Definir el alcance y requisitos del sistema.

Validar el impacto que el nuevo desarrollo pueda generar en otros módulos, minimizando el riesgo.

3.5.2. Asumir como nuevo desarrollo, en caso de ser una implementación interna.

3.5.3. Planificar la solución tecnológica, involucrando a las áreas que se consideren necesarias.

Definir el tiempo de duración del proyecto, así como la fecha de inicio en base a la planificación del area de Sistemas, en base a la prioridad, impacto y urgencia del requerimiento.

Elaborar en conjunto con los responsables designados por el Director del área requirente los casos de usos necesarios para la ejecución de las pruebas funcionles .

Elaborar la documentacion de especificaciones funcionales, mismas que deben ser aprobadas por el Director del área requirente.

Evaluar en conjunto con personal de Infraestructura y Seguridad las principales necesidades en relación a la seguridad que debe tener el nuevo desarrollo. Y vigilar su complimiento

Elaborar en conjunto con personal de Infraestructura, y con los responsables designados por el Director del área requirente, el detalle de los casos de abuso que deben ejecutarse para garantizar la estabilidad y fiabilidad del nuevo desarrollo

3.5.8. Iniciar proceso de contratación y aplicar el Procedimiento de validación de cumplimiento de resoluciones del SERCOP (P.4B2.02), en caso de requerir un proveedor.

Coordinar las actividades de seguimiento del proyecto, desde su inicio hasta el despliegue y estabilización del mismo.

Coordinar y controlar las actividades del proveedor externo

Participar en las reuniones de trabajo necesarias.

Mantener el repositorio de fuentes de aplicativos con sus respectivas versiones.

Comunica al personal de Infraestructura sobre la liberación del nuevo proyecto

Analista de Desarrollo

3.4.1. realizar el desarrollo de acuerdo con las especificaciones realizadas por el usuario solicitante y detalladas en el levantamiento de información.

Implementar las recomendaciones de seguridad indicadas como requisitos mínimos por el Líder del proyecto.

Seguir las buenas practicas o directivas en formatos o normalizaciones técnicas definidas por el área de sistemas de FTTG

Elaborar la documentación de puesta en producción.

Participar en la etapa de pruebas funcionales

Participar en reuniones de seguimiento definidas por el líder de proyecto

Comunicar al líder del proyecto sobre desviaciones en tiempos, funcionalidades o novedades que puedan alterar la normal ejecución del proyecto.

Capacita al personal de Mesa de ayuda sobre las nuevas funcionalidades, cambios a funcionalidades existentes o nuevo aplicativo.

Responsables de la ejecución: Analistas de Desarrollo Tecnológico, Jefe de Procesos

Responsables del control: Director de Desarrollo Tecnológico, Director/Usuario requirente

del Proyecto.

5.1 Distribución: Se realizará de la siguiente manera:

• La Dirección Cantonal de Desarrollo Institucional informará la aprobación del documento

normativo a todos los servidores de la Institución mediante correo electrónico y

dispondrá su aplicación a los servidores involucrados

• El Coordinador de Procesos realizará la publicación en el repositorio de documentos del

Sistema de Gestión de Calidad del GAD Portoviejo asignando los accesos a los servidores

autorizados (responsables de la ejecución y control)