# CONSULTORÍA PARA LA REMEDIACIÓN DE RIESGOS INFORMÁTICOS Y PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN ISO 27001 DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL (FTTG)

INFORME DE ENTREGA DE FASE 2 - Ejecución de Servicio 1

FFTG-002-2021-INF-001

### Objetivo de la Consultoría.

La contratación de la CONSULTORÍA PARA LA REMEDIACIÓN DE RIESGOS INFORMÁTICOS Y PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN ISO 27001 DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL (FTTG) busca solventar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en el proceso “Consultoría Informática y Evaluación de Riesgos Tecnológicos”, suscrito con contrato No.: FTTG-032-2015 y así elevar el nivel de seguridad en el área de Sistemas de acuerdo a mejores prácticas y estándares internacionalmente aceptados, otorgando mecanismos de seguimiento continuo y permanente que mejoren la gestión en términos de Seguridades de las Tecnologías de la Información.

- Ejecución Servicio 1 – Establecimiento Metodología ciclo de vida del software

- Ejecución de Cronograma de trabajo del Servicio que incluya los puntos subsiguientes.

- Ejecución de mesas de trabajo, las mismas que deberán de incluir los siguientes tópicos:

- Introducción y Revisión de Frameworks de Ciclo de Vida de Desarrollo más populares, por ejemplo: WaterFall, SCRUM. (cubierto en acta de reunión FFTG-002-2021-ACT-004)

- Explicación en detalle de Fundamento Teórico de un Modelo de Ciclo de Vida de Desarrollo Seguro (S-SDLC Secure – Software Development Life Cycle) con sus componentes (Metodología Mc-Graw). (cubierto en acta de reunión FFTG-002-2021-ACT-004)

- Definición de Procedimiento de Puesta en Producción. (cubierto en acta de reunión FFTG-002-2021-ACT-004)

- Definición de Fases, Técnicas, Herramientas y Plantillas del S-SDLC. (cubierto en actas de reunión FFTG-002-2021-ACT-004 y FFTG-002-2021-ACT-005)

- Selección de Caso Práctico de Aplicación para ejemplificación de Puntos de Control Críticos de la Metodología del S-SDLC. (cubierto en actas de reunión FFTG-002-2021-ACT-004 y FFTG-002-2021-ACT-005)

- Elaboración de Política de Ciclo de Vida del Software que incluya el Desarrollo Seguro de Aplicaciones y Sistemas de Información. (cubierto en el documento “POLÍTICA INTERNA PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO SEGURO DE APLICACIONES y SISTEMAS DE INFORMACIÓN”)

- Elaboración de procesos documentados, procedimientos y plantillas para la implementación de Puntos de Control del S-SDLC (cubierto en los documentos “PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO SEGURO DE APLICACIONES y SISTEMAS DE INFORMACIÓN”,” DIAGRAMA DE PROCESO DE DESARROLLO SEGURO DE APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN” e “IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE CONTROL EN S-SDLC”):

- Revisión de código (Cubierto con el documento “FORMULARIO PARA LA REVISION DE CODIGO”)

- Análisis de riesgo arquitectónico (Cubierto con el documento “FORMULARIO DE RIESGOS ARQUITECTONICO”)

- Pruebas de penetración (Cubierto con el documento “FORMULARIO DE PRUEBAS DE PENETRACIÓN”)

- Pruebas de seguridad basados en riesgo (Cubierto con el documento “FORMULARIO DE PRUEBAS DE SEGURIDAD BASADAS EN EL RIESGO”)

- Casos de abuso (Cubierto con el documento “FORMULARIO DE PRUEBAS DE APLICACIONES”)

- Requisitos de Seguridad (Cubierto con el documento “FORMULARIO DE REQUISITOS DE SEGURIDAD”)

- Operaciones de Seguridad (Cubierto con el documento “FORMULARIO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD”)

- Revisión externa (Cubierto con el documento “FORMULARIO DE REVISIÓN EXTERNA”)

- Puesta de Programas en Producción (Cubierto con el documento “FORMULARIO DE PUESTA DE PROGRAMAS EN PRODUCCIÓN”)

### Cronología de las tareas y acciones desarrolladas

Como parte de la ejecución de la consultoría en esta fase se ejecutaron las siguientes actividades:

| Fecha | Servicio | Actividades | Temas cubiertos | Actas / Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 marzo 2021 | Ciclo de Vida del Software Seguro | - Se ejecuta una mesa de trabajo para realizar la presentación de los modelos de desarrollo de Software: WaterFall, SCRUM - Como parte de la mesa de trabajo se explica en detalle de Fundamento Teórico de un Modelo de Ciclo de Vida de Desarrollo Seguro (S-SDLC Secure – Software Development Life Cycle) con sus componentes (Metodología Mc-Graw). - Se realiza levantamiento de información de los procedimientos existentes en FTTG para la elaboración o modificación de aplicaciones - Se revisan con casos prácticos de sistemas existentes en FTTG los posibles problemas de seguridad y cuáles serían las acciones por ejecutar en referencia al desarrollo de software seguro. | - ítem 2, punto 1 del servicio 1 - ítem 2, punto 2 del servicio 1 - ítem 2, punto 3 del servicio 1 - ítem 2, punto 4 del servicio 1 - ítem 2, punto 5 del servicio 1 | - FFTG-002-2021-ACT-004 |
| 24 marzo 2021 | Ciclo de Vida del Software Seguro | - Se hace el levantamiento de información en base al procedimiento vigente y la manera practica de su aplicación. - Se evidencian posibles problemas de seguridad en el desarrollo poco controlado de reportes independientes (no incluidos en ningún entorno aplicativo) y ejecutados directamente desde el diseñador. Se hacen recomendaciones. - Se revisan con ejemplos prácticos la aplicación del ciclo de vida del software seguro, ejemplificando lo mínimo necesario que se debiese tener para cubrir las recomendaciones incluidas en la metodología del ciclo de vida del software seguro. - Se revisa lo mínimo necesario que se debe considerar en la contracción de un servicio de desarrollo de un nuevo software. - Se recomienda definir un estándar de lenguajes de programación así como de base de datos y arquitectura para nuevos aplicativos | - punto 3 del servicio 1 - ítem 2, punto 4 del servicio 1 - ítem 2, punto 5 del servicio 1 | - FFTG-002-2021-ACT-005 |
| 25 -30 marzo | Ciclo de Vida del Software Seguro | - Documentación de Política de Ciclo de Vida del Software - Documentación del flujo del proceso, procedimiento, puntos de control y política de Política del Ciclo de Vida del Software seguro | - ítem 3 del servicio 1 - ítem 4 del servicio 1 | - POLÍTICA INTERNA PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO SEGURO DE APLICACIONES y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO SEGURO DE APLICACIONES y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - DIAGRAMA DE PROCESO DE DESARROLLO SEGURO DE APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE CONTROL EN S-SDLC - Formularios de control para las diferentes etapas del ciclo de vida del software seguro. |
| 1 abril 2021 | Ciclo de Vida del Software Seguro | Se realiza un ejercicio práctico de la ejecución de flujo propuesto para verificar su aplicación práctica y los pasos necesarios para su aplicación a todos los controles de seguridad necesarios. | - ítem 2, punto 5 del servicio 1 | - FFTG-002-2021-ACT-007 |

### Conclusiones y Entregables

Luego de la ejecución de las tareas necesarias para la ejecución del servicio 1  de la fase 2 de la  CONSULTORÍA PARA LA REMEDIACIÓN DE RIESGOS INFORMÁTICOS Y PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN ISO 27001 DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL (FTTG). Se generan los siguientes entregables:

| Servicio | Entregable | Detalle | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciclo de Vida del Software Seguro | Política de Ciclo de Vida del Software Seguro | Política de Ciclo de Vida del Software Seguro | POLÍTICA INTERNA PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO SEGURO DE APLICACIONES y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
| Ciclo de Vida del Software Seguro | Diagrama del proceso del Ciclo de vida del software seguro | Diagrama del proceso del Ciclo de vida del software seguro | DIAGRAMA DE PROCESO DE DESARROLLO SEGURO DE APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
| Ciclo de Vida del Software Seguro | Procedimiento del Ciclo de Vida del software seguro | Procedimiento del Ciclo de Vida del software seguro | PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO SEGURO DE APLICACIONES y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
| Ciclo de Vida del Software Seguro | Puntos de control del Ciclo de vida del software seguro | Puntos de control del Ciclo de vida del software seguro. Se incluyen formularios de control para las diferentes etapas del ciclo de vida del software seguro | IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE CONTROL EN S-SDLC FORMULARIO PARA LA REVISION DE CÓDIGO FORMULARIO DE RIESGOS ARQUITECTÓNICO FORMULARIO DE PRUEBAS DE PENETRACIÓN FORMULARIO DE PRUEBAS DE SEGURIDAD BASADAS EN EL RIESGO FORMULARIO DE PRUEBAS DE APLICACIONES FORMULARIO DE REQUISITOS DE SEGURIDAD FORMULARIO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD FORMULARIO DE REVISIÓN EXTERNA FORMULARIO DE PUESTA DE PROGRAMAS EN PRODUCCIÓN CHECKLIST PASO A PRODUCCIÓN |