Políticas y Directrices del Proceso

El área de Sistemas deberá monitorear y evaluar el cumplimiento de lo dispuesto en este conjunto de políticas y directrices, mismas que se ejecutarán de manera obligatoria durante el desarrollo de un  nuevo sistema informático como para sistemas existentes.

Todo entregable que implique el desarrollo de aplicativos informáticos, deben de estar sujetos a un plan de gestión, el mismo que debe de ser validado por la dirección de sistemas.

El equipo para el desarrollo de un aplicativo informático debe estar conformado por los siguientes roles:

Desarrollo Externo (en caso de que aplique)

- Coordinador del Proyecto

- Líder de proyecto designado por la dirección de sistemas

- Administrador del Contrato

- Usuario Experto (al menos uno designado por la dirección requirente)

- Equipo de Desarrollo externo

- Líder de proyecto del proveedor

Desarrollo Interno (en caso de que aplique)

- Usuario Requirente

- Coordinador del Proyecto

- Líder de proyecto designado por la dirección de sistemas

- Equipo de desarrollo

- Equipo de Infraestructura

El desarrollo de un aplicativo informático debe considerar la ejecución de las

siguientes fases:

- ➢ Levantamiento de Requerimientos

- ➢Implementación:

  - Planeación

  - Análisis funcional y de seguridad

- Análisis de riesgo arquitectónico

- Pruebas de penetración

- Pruebas de seguridad basados en riesgo

- Casos de abuso

- Requisitos de Seguridad

  - Diseño

  - Codificación

  - Pruebas funcionales y de seguridad

- ➢ Certificación

- ➢ Puesta en producción

- ➢ Estabilización

La administración de contratos vinculados a proyectos por servicios de consultoría para el desarrollo de aplicaciones es competencia del Director Sistemas quien a su vez podrá delegar la administración a funcionarios de su propio equipo de trabajo.

En el caso de identificar causales que justifiquen la suspensión del desarrollo de un aplicativo informático, el cual forma parte del alcance de un proyecto, el Líder de Proyecto debe solicitar a la Dirección de Sistemas la suspensión de este, previa recopilación de la información de sustento necesaria. La suspensión deberá estar alineada al contrato en caso de tratarse de un desarrollo de externo.

Todo miembro del equipo del proyecto debe informar al Líder de  Proyecto/ Administrador del Contrato, durante todas las fases del desarrollo de un aplicativo informático, sobre los riesgos que él identifique, principalmente los relacionados con aspectos tecnológicos tales como: aplicación de nuevas tecnologías, infraestructura, seguridad, diseño de la aplicación, personal, cambios en los requerimientos, entre otros.

Se debe monitorear en todas las fases del desarrollo de la aplicación, la correcta ejecución de las especificaciones funcionales y de seguridad. Como parte de este monitoreo debe contarse con reuniones de avances periódicos, pruebas preliminares ejecutadas por el      personal de seguridad de la información antes de las pruebas finales necesarias, así como de ser necesario la participación del usuario final para confirmar el correcto avance.

Para el correcto monitoreo del proyecto, se debe definir obligatoriamente la periodicidad de las reuniones de revisión de avances del proyecto. Esto puede diferir dependiendo del alcance y complejidad de cada proyecto. Y de ser el caso debe estar establecido como un requerimiento contractual con el proveedor externo.

Para la correcta planificación, definición y pruebas de un nuevo desarrollo, se debe contar con la participación de un funcionario designado que tenga el rol y la responsabilidad de un Oficial de Seguridad de la Información, quien debe apoyar en todo momento al líder del proyecto y al equipo de desarrollo. Este funcionario  dentro de la ejecución del ciclo de vida del software seguro tendrá la responsabilidad de participar en la definición de:

- Análisis de riesgo arquitectónico

- Pruebas de penetración

- Pruebas de seguridad basados en riesgo

- Casos de abuso

- Requisitos de Seguridad

Así como también en las etapas de pruebas y en cualquier momento que sea requerido.

Se debe contar con la documentación de especificaciones funcionales, de seguridad y arquitectura de software, previo el inicio de la fase de desarrollo.

Se debe contar con los casos de uso y casos de abuso con el objetivo de realizar las pruebas necesarias tanto funcionales como de seguridad.

Todo nuevo desarrollo o cambios a funcionalidades existentes deben considerar las mejores prácticas y uso de tecnologías actuales, tanto en el ámbito técnico como de seguridad, esto aplicado a desarrollos internos como a los contratados con terceros.

Se debe generar la documentación necesaria para el cierre del proyecto, la que debe incluir como mínimo: manual de usuario, documentación de configuraciones, diccionario de datos, arquitectura de software, personalizaciones (de existir), ejecución de plan de pruebas de funcionalidad y de seguridad. Esta documentación debe constar como entregables en los contratos elaborados con los proveedores.

Todo retraso en la ejecución de una actividad dentro de la ejecución del desarrollo de un aplicativo informático debe ser reportado de manera oportuna por el responsable de dicha actividad al Líder de Proyecto y éste a su vez a los interesados, para tomar las acciones necesarias correspondientes.

Para el cierre de una fase del desarrollo de un aplicativo informático es requisito indispensable el haber completado los entregables establecidos para dicha fase o iteración de ser el caso.

Se considera como un cambio, a todo requerimiento nuevo o modificación a uno previamente aprobado, el cual tenga un impacto en el alcance, tiempo, esfuerzo y/o costos en el desarrollo del aplicativo informático.

Se debe mantener un registro histórico de los proyectos de desarrollo de aplicaciones informáticas y este sirva como referencia al momento de planificar el desarrollo de una aplicación similar posterior.

Se debe mantener una base de versionamiento de código fuente con el objetivo de identificar los cambios que se han realizado a los diferentes aplicativos de FTTG.

DEFINICIONES

REQUERIMIENTO: Un requisito es una necesidad documentada sobre el contenido, forma o funcionalidad de un producto o servicio.

APLICATIVO INFORMÁTICO: Es un producto de software generado como un entregable de un proyecto con componente tecnológico. Corresponde a un programa informático diseñado con el fin de permitir a un usuario final la ejecución de una tarea específica, mediante la automatización de su proceso asociado.

DESARROLLO INTERNO: cuando la fase de Implementación es ejecutada funcionarios de FTTG.

DESARROLLO EXTERNO: cuando todas o parte de las etapas de planeación, análisis, diseño, codificación y pruebas son ejecutadas por proveedores externos, posterior a su contratación.

Los proveedores participan también en las fases de Certificación, Puesta en Producción y Estabilización conforme a lo establecido en los contratos suscritos.

BASE TÉCNICA: Es la documentación técnica, definitiva y actualizada, a ser incluida en los pliegos de contratación. Esta comprende los estudios, requerimientos, diseños funcionales y de seguridad y demás especificaciones técnicas que detallen el objeto de la contratación y permitan su ejecución.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Criterios y normas que deben cumplirse para lograr la aceptación del cliente final por cada requerimiento.

ESTÁNDARES VIGENTES RELACIONADOS: Se refiere a los estándares relacionados al desarrollo de software, los cuales pueden ser de programación, arquitectura, diseño, seguridad, control de calidad, etc.

FASE: Etapas por las cuales atraviesa el proyecto durante su ejecución.

MANUAL TÉCNICO: Es un documento que contiene información técnica del aplicativo informático. Incluye como mínimo el modelo de clases/diagrama entidad relación/diagrama de componentes, y otra información relevante para su mantenimiento.

RESOLUCIONES: Disposiciones legales emitidas por el SRI u otro organismo

REVISIÓN CRUZADA: Procedimiento mediante el cual se ejecuta la revisión de un entregable o del resultado de una actividad con el fin de comprobar que este cumpla ciertas características o especificaciones de calidad previamente definidas. Para ello, un revisor (un recurso diferente a quien elabora dicho entregable o actividad) identifica errores o carencias en el mismo y sugiere la

inclusión de mejoras o cambios.