## Slide 1
Informe Ejecutivo
CONSULTORÍA PARA LA REMEDIACIÓN DE RIESGOS INFORMÁTICOS Y PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN ISO-27001 DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL (FTTG)
17 de julio de 2021
MIRFAK
SERVICIOS & CONSULTORÍA

## Slide 2: Planificación Proyecto
# Fase | # Servicio | Descripción
1 |  | Planificación – Cronograma Proyecto
2 | 1 | Establecimiento Metodología ciclo de vida del software
2 | 2 | Establecimiento de las Prácticas de Gestión de Incidentes y Peticiones conforme ITIL V4
3 | 3 | Preparación para la Certificación ISO 27001
3 | 4 | Establecimiento Metodología de Control de Acceso a las Redes y sus Servicios
4 | 5 | Aseguramiento (Hardening) de Servidores
5 | 6 | Transferencia de Conocimientos Aseguramiento (Hardening) de Servidores Establecimiento de las prácticas de Gestión deincidentes y peticiones conforme ITIL V4

## Slide 3: Fase 2 – Servicio 1 Establecimiento Metodología ciclo de vida del software
# | Hallazgo - Riesgo | Logro - Recomendación
1 | Se encuentra documentación de procesos muy general para el manejo de software | Se realizan mejoras a los actuales documentos de políticas, proceso y procedimiento para el manejo del ciclo de vida de software orientado al control de la seguridad.
2 | No se cuenta con un detalle de los requisitos mínimos de seguridad para software. Riesgo: generar vulnerabilidades | Se recomienda definir un standard en los requisitos mínimos de seguridad para desarrollos nuevos o a futuras contrataciones, y particularizarlos dependiendo del aplicativo a desarrollar o adquirir
3 | Control de auditoria en aplicativos, con poco detalle o muy escaso. Riesgo: no tener trazabilidad en modificaciones. | Se recomienda definir todas las funcionalidades mínimas necesarias para poder tener la trazabilidad necesaria enfocada a procesos de auditoria.
4 | La creación de un nuevo aplicativo o la contratación o compra de un aplicativo de terceros, no considera el control necesario en temas de seguridad. Riesgo: no contar con aplicativos seguros. | Se hace énfasis en la recomendación de realizar análisis de riesgos, manejar protección de datos confidenciales, definir casos de uso para pruebas funcionales y casos de abuso para pruebas de seguridad (técnica y funcional).

## Slide 4: Fase 2 – Servicio 2 Establecimiento de las Prácticas de Gestión de Incidentes y Peticiones conforme ITIL V4
# | Hallazgo - Riesgo | Logro - Recomendación
1 | Documentación con poca orientación de la gestión del servicio a las prácticas de ITIL 4. | Se realizan mejoras en políticas, proceso y procedimiento ajustadas a las practicas de gestión de Incidentes y gestión de solicitudes de ITIL 4
2 | Canal de contacto de reporte de incidentes o solicitudes de servicios no esta definido. No hay control de reportes. | Se recomienda el manejo de una única extensión de contacto telefónico y un único buzón de correo
3 | Configuraciones no actualizadas o inexactas en la herramienta de mesa de servicios | Se recomiendan realizar mejoras en la definición de configuraciones dentro de la herramienta de mesa de ayuda
4 | No hay claridad en la definición de funciones ni grupos de atención. | Se recomienda establecer grupos de soporte(primero, segundo y tercer nivel). Se recomienda la definición de un cargo de coordinador de la mesa de servicios.
5 | Detalle de inventarios de activos | Se debe actualizar y completar información de los activos necesarios para su asociación a los tickets de atención.
6 | Conocimiento técnico esta centralizado en pocas personas | Se debe crear y mantener un base de conocimientos detallada de los incidentes mas frecuentes y su solución.

## Slide 5: Fase 3 – Servicio 3 Preparación para la Certificación ISO 27001
# | Hallazgo - Riesgo | Logro - Recomendación
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 

## Slide 6: Fase 3 – Servicio 4 Establecimiento Metodología de Control de Acceso a las Redes y sus Servicios
# | Hallazgo - Riesgo | Logro - Recomendación
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 

## Slide 7: Fase 4 – Servicio 5 Aseguramiento (Hardening) de Servidores
# | Hallazgo - Riesgo | Logro - Recomendación
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 

## Slide 8: Fase 5 – Servicio 6 Transferencia de Conocimientos
# | Hallazgo - Riesgo | Logro - Recomendación
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 

## Slide 9
Informe Ejecutivo
CONSULTORÍA PARA LA REMEDIACIÓN DE RIESGOS INFORMÁTICOS Y PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN ISO-27001 DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL (FTTG)
17 de julio de 2021
MIRFAK
SERVICIOS & CONSULTORÍA